|  |
| --- |
| Plan van Aanpak |
| 03-06-2021 |
|  |
| Naam : Liam Meyvogel  Klas : 1WDV2 |
|  |

# Korte samenvatting van het project met op te leveren producten

Een forum waar mensen foto’s en meningen kunnen delen over verschillende onderwerpen.

Takenlijst van project met effort points

**Alle taken die verricht moeten worden, taken met effort points hoger dan 13 moeten verdeeld worden onder subtaken**

Forum ontwerpen 2

PHP code schrijven 6

Database maken 2

Site responsive maken 3

Tijdsbewaking

**Wat te doen als de planning niet meer gelijk loopt door bijvoorbeeld tegenvallers of meevallers tijdens de realisatie**

Als ik tijd nood heb ga ik mezelf meer focus op het backend gedeelte en wat minder op de frond-end.

Planning

Week 22: Maken van wireframes, functioneel en technisch ontwerp.

Week 23: De database en login systeem maken.

Week 24: De landing page stijlen en gebruiksvriendelijk maken.

Week 25: De gebruikers home page maken en stijlen.

Week 26: De post pagina maken.

Week 27: Alles afronden en presenteren.